## Slide 1
Prof. Rikitake and SNCT
いそのかおり
A flavor of ISO
2012/07/11
Notes: プロジェクト名– あなたのプロジェクトの格好良い名前
スポンサー– プロジェクトのスポンサーをリストアップする (お金を出す人)
スポンサー名を太字にして出して皆んなが見えるようにしておくことは、スポンサーの関与と注意を引き出すための素晴らしい方法だ (全てのうまくいくプロジェクトで必要だ).

## Slide 2: Why are you here?
To work on a project!
to work on an embedded systems!
have an interest in Model Based Development
<#1 reason for doing this project>
組込みの大会で優秀な成績を収め、わが校の名声を高めたい。
Notes: 何故あなたの会社がこのプロジェクトにお金を使うのか、その理由を全部冒頭に書く.
それから最も大事な奴をピックアップして、下のエリアに入れる。

## Slide 3: The Elevator Pitch
For [ET robot competition participates]
who [is in a trouble with designing robot software],
the [flavor of ISO （いそのかおり）]
is a [very good software design model],
that [makes strict line tracing in high speed].
Unlike [the other team’s design models]
our product [is ].

## Slide 4: Product Box(Outer Box)
-A Flavor Of ISO-
<Let us show you our pride!>
Strict Line Tracing in High Speed
Self-Location
Stable Running with Using Tail
Notes: もし店に行ってあなたのソフトウェアがパッケージに入って売られていたとしたら, 箱はどんな感じで何を買い手に伝えるべきか？
ここでのポイントは、プロジェクトを顧客の視点で見るようにチームを仕向けることだ。

## Slide 5: NOT List
In Scope | Out Of Scope
See-Saw | 走行体ファームウェアの検討
Stairway | Using Rhapsody
Garage In | 新しいSNSの導入
Self-location | 
Data Logging with Using NXT Communicator | 
Unresolved
新難所の攻略（規約公開後に決定）
Notes: このプロジェクトのスコープでデリバリする（もしくはしない）大きなチケット項目を全て列挙する。
プロジェクト開始前に、未解決の項目は「やらない」か「やる」のどちらかに入れること。

## Slide 6: Your Project Community
Core Team
Teachers
（與那嶺先生、千葉先生）
OB, OG
（赤間、笹森、草彅）
... is always bigger than you think!
Notes: あなたのプロジェクト期間中にどこかのタイミングでかかわることになる人すべてを列挙する。
ゴールはこれらの人たちとリレーションシップを築いて、我々がトラックを進んでいくこと(プロジェクトを進めていずれ何らかの関わり合いがあること)を知らせることだ（実際に着いてしまう前に）

## Slide 7: Technical Architecture
technique:
C、UML
nxtOSEK
astah*,Terapad
Bluetooth
Model Catalogue （Target Control)
PC
Developer
NXT LEGO MINDSTORM
Notes: これはどうやって作ろうとしているかを知らしめるためのものだ。
もしツールやライブラリを利用する想定があればそれらをリストアップしておく。
もしアーキテクチャにリスキーなところがあれば、それらもハイライトしておく。

## Slide 8: Stuff we lose sleep over
Empty Theory（プロダクト不在のモデル一辺倒）
Meaningless Sprint（Agile）
Notes: これはデッキを作っている最中や、スポンサーとチームとの間のどうやってそれを扱うのかについてのフランクな会話の中で聞いたクレイジーなことを晒す機会だ。
これはデッキのスライドの中のもっともパワフルなものの１つだ。成功するために必要なことなんでも、もしそれがなかった場合の結果について尋ねるチャンスだ
是非使おう。

## Slide 9: Team ISO
# | 役割 | 能力/期待すること
1 | Leader | チームの牽引すること。また、チームメンバーと同等の能力。
2 | Member of team | C（Programming）,UML（Designing Model）, Design, Communication Skill, Positiveness.
Notes: 必要となるであろう期待される能力やどんな種類のスキルが必要なのかについて書きこもう。
もし特定の人物が重要なのであれば、その名前を書こう（例えば、Xができるのはビリーだけだ、とか）

## Slide 10: How big is this thing?
Run!
各難所攻略
Speed
Adjustment
Final
Adjustment
~3 month
2 month
a month
This is a guess. Not a commitment
Notes: スポンサーに対してどれくらいの大きさなのかを示そう（１ヶ月なのか３ヶ月なのか６ヶ月以上なのか）
このスライドを仕上げる前に、あなたとチームはプロジェクトのハイレベルのストーリーのリストを作成して見積もりをしておくべきだ。
これは約束ではなくい（不明なことが多すぎるもん！）。これは単に本当にラフな想定である。それ以上のものとして扱ってはいけない。

## Slide 11: Trade-off sliders
 | 典型的な４つの分類
 | Scope
 | Stay within budget
 | Time
 | Quality
ON
OFF
 | その他の大事なこと
 | Easy to Use
 | Simple（Model Sheet）
 | Detailed audits(anytime logging)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
Notes: いざとなったとき何かを与えなきゃならない。ここではそれがなんなのかをはっきりさせたい。
アジャイルプロジェクトではスコープは可変だ。しかしここでは他のファクターも存在しうる。どのフォースを可変にして、どれは石のように固定するのか(通常は予算だ)顧客に聞けるようにしとかなきゃならない。
スライドのルール:
1. 同一レベルにはスライダーは１個しか入らない。（訳注：縦位置が同じスライダーは存在しえないということ）
2. 他に重要なファクターがあったら下の段に入れる。

## Slide 12: The first release
The first release(6/30)
新人研修
勉強会
難所攻略
Final
Adjustment
~a month
a half month
a week
7 people, 2 month, \0~
Notes: ステークホルダーは通常以下の２つのことに関心がある。
・どれくらいコストがかかるだろうか？
・いつ終わるだろうか
ここでは、これら２つの質問にできるかぎり答える。そして、これを見せることでステークホルダーはプロジェクトはまだ続ける価値があるかどうかを決めることができる。